## Slide 1: Gestión de Proyectos Conceptos
María Mercedes Corral S. Msc.
Luis Francisco Martínez

## Slide 2: Ciclo de vida de la GP
PROCESOS
DE
PLANEACION
PROCESOS
DE
INICIACION
NIVEL DE
ACTIVIDAD
INICIO DEL
PROYECTO O
FASE
FIN DEL
PROYECTO O
FASE
PROCESOS
DE
EJECUCION
PROCESOS
DE CIERRE
TIEMPO
PROCESOS
DE CONTROL
Notes: La figura representa la distribución de los grupos de procesos de la gerencia de proyectos en el ciclo de vida de los proyectos o dentro de una fase del ciclo de vida. Debe considerarse que los grupos de procesos de la gerencia de proyectos no son actividades discretas realizadas una sola vez, sino que se tratan de actividades superpuestas e iterativas que ocurren con distintos niveles de intensidad a lo largo de cada fase del proyecto.

## Slide 3: Áreas de Conocimiento
GERENCIA DE PROYECTOS
Debe administrar
INTEGRACION
ALCANCE
RECURSOS HUMANOS
RIESGOS
ADQUISICIONES
TIEMPO
COSTOS
CALIDAD
COMUNICACIONES
STAKEHOLDERS

## Slide 4: Grupos de Procesos
Procesos de iniciación
Procesos de
Monitoreo & Control
Procesos de
PLANEACION
Procesos de
EJECUCION
Procesos de Cierre
Notes: CICLO SHEWHART & DEMMING: Planear (grupo de procesos de planeación), Hacer (grupo de procesos de ejecución), chequear y actuar (grupo de procesos de Monitoreo y control). Los procesos de Iniciación y Cierre son los disparadores dada la finitud de los proyectos.
La guía no es exhaustiva en todas las relaciones e interacciones de los grupos de procesos o los procesos que los componen.
Los Grupos de procesos y sus procesos tienen interacciones y dependencias claras entre ellos, no importa la industria, el área de acción o el proyecto
El resultado o salida de un proceso se convierte en la entrada de otro.

## Slide 5: Áreas de Conocimiento - Integración
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 6: Áreas de Conocimiento - Alcance
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 7: Áreas de Conocimiento – Gestión de la Programación
Fuente: Ricardo-Vargas.com
Maestría en Ingeniería de Sistemas

## Slide 8: Áreas de Conocimiento – Gestión de los Costos
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 9: Áreas de Conocimiento - Calidad
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 10: Áreas de Conocimiento - Recursos
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 11: Áreas de Conocimiento - Comunicaciones
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 12: Áreas de Conocimiento - Riesgos
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 13: Áreas de Conocimiento - Adquisiciones
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 14: Áreas de Conocimiento - Interesados
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 16: Procesos de Iniciación
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 17: Procesos de Planeación
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 18: Procesos de Ejecución
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 19: Procesos de Control
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 20: Proceso de Cierre
Fuente: Ricardo-Vargas.com

## Slide 21
Áreas de Conocimiento y Procesos
Fuente: Ricardo-Vargas.com