## Slide 1: Gestión de Proyectos Conceptos
María Mercedes Corral S. Msc.
Luis Francisco Martínez

## Slide 2: Taller
Identificación de un proyecto
Objetivo
  Que cada estudiante conozca las características que determinan la existencia de un proyecto
  Duración
  10” trabajo individual

## Slide 3: Un proyecto
Para muchas personas, un proyecto es:
“Conjunto de tareas necesarias para cumplir una meta”

## Slide 4: Qué es un proyecto
Es un esfuerzo temporal que se lleva acabo para crear un producto, servicio o resultado único.
Temporal: cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido.
Termina cuando se logren los objetivos, cuando se precise que no serán alcanzados o cuando se cancele el proyecto.
Entregables UNICOS
ELABORACION GRADUAL o PROGRESIVA: Desarrollo por pasos y avances incrementales
Importante: El producto o servicio puede durar más que el proyecto.
Producto: Cuantificable, elemento terminado o componente.
Servicio: La capacidad de prestarlo.
Resultado: Salidas o documentos (como una investigación)
EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

## Slide 5: Características de un Proyecto
Definible en términos de un objetivo específico
No frecuente, único o no familiar para la organización
Complejo con respecto a interdependencia de tareas detalladas
Crítico para la organización
Límites definidos de tiempo
Maneja restricciones, límites y supuestos

## Slide 6: Objetivos de un Proyecto
Específicos, no generales
No muy complejos
Medibles, tangibles y verificables
De nivel apropiado, con desafío
Realísticos y obtenibles
Establecidos dentro de los límites de recursos
Consistentes con los recursos disponibles o previstos
Consistentes con los planes organizacionales, políticas y procedimientos

## Slide 7: ¿Por qué trabajar por Proyectos?
Cuando falta un modelo de gestión de proyectos estandarizado, se puede observar que:
Los equipos se concentran solo en “el día a día” y no se enfocan en la estrategia, desaprovechando las oportunidades de crecimiento y de lograr mejores resultados
Las prácticas de administración de la información y documentación son al azar y variables.
Se presentan sobre costos y reprocesos, en ocasiones no cuantificados, para alcanzar las metas planteadas
Se dificulta enfrentar con éxito los nuevos retos
Se diluye la responsabilidad en las tareas de los proyectos, dificultando las relaciones entre los equipos.
La medición de los equipos es subjetiva y no se monitorea la gestión.

## Slide 8
¿Por qué trabajar por Proyectos?
Beneficios de trabajar con un modelo de gestión de proyectos:
El seguimiento y control durante el desarrollo de la ejecución de cada proyecto, así como el trabajo coordinado y comprometido de equipos interdisciplinarios se convierten en algunos de los factores clave para el éxito del negocio.
Una adecuada planificación y la correcta organización de los recursos proporciona entregables ajustados a las restricciones de tiempo, costo y calidad.
En una organización orientada a la estrategia, los planes de acción y los proyectos son la forma de traducir la estrategia en términos operativos. Los proyectos aseguran el foco sobre la estrategia.
Se capitaliza el conocimiento adquirido y los recursos implementados en los proyectos y así mismo, se convierte en una herramienta de gestión para los líderes que participen del modelo por proyectos.

## Slide 9: Lo que estoy haciendo es un proyecto?

## Slide 10: Operación .vs. Proyecto
Comparten características comunes. Por ejemplo:
  Son desarrollados por personas.
  Están condicionados por recursos limitados.
  Son planificados, ejecutados y controlados.
  Sin embargo las “operaciones” y los “proyectos” se diferencian, en principio, en que las “operaciones” son esfuerzos continuos y repetitivos, entretanto los “proyectos” son únicos y finitos, es decir que tienen un inicio y un fin determinados.

## Slide 11
Misión
Visión
Plan Estratégico
Recursos organizacionales
El contexto organizacional de la gestión de proyectos
Planeación y gestión -
Operación
de alto nivel
Planeación y gestión del portafolio de proyectos
Gestión de la operación en curso
(actividades recurrentes generando valor)
gestión de programas
y proyectos autorizados
(actividades de proyecto que aumenta la capacidad de generar nuevo valor)
Notes: La figura muestra la relación general entre la estrategia y los procesos tácticos de la organización. Desde la visión y misión, la estrategia organizacional y objetivos se desarrollan. La ejecución de la estrategia requiere la aplicación de procesos de gestión estratégica, sistemas y herramientas para definir y desarrollar: Planeación y gestión - Operación de alto nivel y Planeación y gestión del portafolio de proyectos.
Esto da lugar a la aplicación de tácticas operativas y proyectos relacionados con las actividades
la parte superior del triángulo (misión, visión, plan estratégico) ilustra los componentes utilizados para establecer las metas u objetivos. estos componentes direccional todas las demás acciones de organización.
las flechas proporcionan el contexto general de influencia en las relaciones entre los elementos
El centro del triángulo (Planeación y gestión - Operación de alto nivel y Planeación y gestión del portafolio de proyectos) representa los procesos que establecen las acciones requeridas para cumplir los objetivos. estos procesos interactúan con la parte inferior del triángulo de acuerdo con la contribución de todas las actividades operacionales en curso que deben generar valor y la contribución de todas las actividades del proyecto con la creación de nuevo valor

## Slide 12
Gerenciar o dirigir un proyecto incluye:
  Identificar requerimientos
  Establecer objetivos claros y alcanzables
  Balancear las demandas concurrentes de Calidad, alcance, tiempo y costo
  Adaptar las especificaciones, planes y aproximarse a las diferentes inquietudes y expectativas de los interesados.
Qué es la gerencia de Proyectos
Costo
Tiempo
Alcance
Q
Manejo de la
incertidumbre

## Slide 13
Fundamentos
Dirección de Proyectos
Habilidades Interpersonales
Estándares, regulaciones y áreas de aplicación
Conocimientos y habilidades de Dirección General
Comprensión del entorno del proyecto
Pero NO es suficiente para la gerencia efectiva de un proyecto.
Es la aplicación a las actividades del proyecto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para lograr sus requerimientos.
Es la integración, que hacen los equipos efectivos de proyecto, de todas las áreas de experiencia para lograr sus requerimientos
Qué es la gerencia de Proyectos
Notes: Entender y aplicar únicamente los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas generalmente reconocidas como buenas prácticas NO es suficiente para la gerencia efectiva de un proyecto.
Los equipos efectivos de proyecto integran todas las áreas de experiencia en su proyecto.
Estándares, regulaciones y áreas de aplicación se definen en términos de:
  Disciplinas de áreas funcionales o de soporte (v.g. logística, legal).
  Elementos técnicos (v.g. software, Ingeniería)
  Especializaciones de gestión o gerencia (v.g. contratación de gobierno, desarrollo de nuevos productos)
  Grupos de Industria (v.g. automotor, petróleos)
Diferencia entre normas y regulaciones (dada por ISO)
  Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un cuerpo reconocido que proporciona para uso común y repetido, reglas, pautas y características con el propósito de lograr el óptimo grado de orden en un contexto determinado.
  Regulación: Es un requisito impuesto por el gobierno (de estado, administrativo o del proyecto) que especifica características de obligatorio cumplimiento, incluidas disposiciones administrativas aplicables.

## Slide 14: Áreas de Conocimiento
GERENCIA DE PROYECTOS
Debe administrar
INTEGRACION
ALCANCE
RECURSOS HUMANOS
RIESGOS
ADQUISICIONES
TIEMPO
COSTOS
CALIDAD
COMUNICACIONES
STAKEHOLDERS

## Slide 15: Grupos de Procesos
Procesos de iniciación
Procesos de
Monitoreo & Control
Procesos de
PLANEACION
Procesos de
EJECUCION
Procesos de Cierre
Notes: CICLO SHEWHART & DEMMING: Planear (grupo de procesos de planeación), Hacer (grupo de procesos de ejecución), chequear y actuar (grupo de procesos de Monitoreo y control). Los procesos de Iniciación y Cierre son los disparadores dada la finitud de los proyectos.
La guía no es exhaustiva en todas las relaciones e interacciones de los grupos de procesos o los procesos que los componen.
Los Grupos de procesos y sus procesos tienen interacciones y dependencias claras entre ellos, no importa la industria, el área de acción o el proyecto
El resultado o salida de un proceso se convierte en la entrada de otro.

## Slide 16
Gerente Proyecto

## Slide 17: Gerente proyecto
No es:
Quien tiene habilidad para crear un gran plan y colgarlo en una pared.
No es:
Quien agenda reuniones y reuniones

## Slide 18: Gerente proyecto
Es:
Quien entiende la meta del negocio
Entiende la tecnología que está inmersa
Sabe comunicarse a varios niveles
Sabe motivar y dirigir el equipo, maneja problemas, es organizado para asegurar que las necesidades hechas quedan hechas

## Slide 19: Armonía de un Proyecto: las 3Ps
Todas las personas que tienen influencia sobre el proyecto
Todos los pasos del proceso requeridos para construir el software
El producto como resultado final del proyecto
Personas
Procesos
Productos

## Slide 20: Gerencia de Proyectos
Tiempo
Costo
Rendimiento / Tecnología
Recursos
Buenas Relaciones con los Clientes
Notes: La gerencia de proyectos está enfocada a administrar los recursos de la compañía utilizando para ello tres variables:
- Tiempo
- Costo
- Rendimiento
Normalmente solo se pueden satisfacer dos de las tres, sacrificando el resultado de la tercera
Cuando el resultado del proyecto está dirigido a clientes externos, surge una cuarta restricción:
- Buena relación con los clientes

## Slide 21: Factores críticos de éxito
  Tener en cuenta triple restricción:
      alcance, tiempo y costo
  Tener objetivos claros
  Priorizar actividades proyecto vs. día a día
  Seleccionar adecuadamente Equipo de Trabajo, roles, responsabilidades
Notes: Alcance: Objetivos, entregables, desempeño requerido
Tiempo: fecha entrega
Costo: Esfuerzo, recursos,presupuesto

## Slide 22
Ciclo de vida del proyecto
Ciclo de vida de la gerencia del proyecto
Procesos para generar el producto o servicio resultado del proyecto
Procesos para administrar el proyecto
Iniciación
Planeación
Control
Ejecución
Cierre
Notes: Los procesos de un proyecto caen en dos categorías principales:
Procesos de Gerencia de Proyectos: Son aquellos procesos enfocados a la descripción y organización del trabajo del proyecto.
Procesos Orientados al Producto del Proyecto: Son aquellos procesos que tienen que ver con la especificación y creación del producto objeto del proyecto.

## Slide 23: Ciclo de vida de la gerencia de proyectos
PROCESOS
DE
PLANEACION
PROCESOS
DE
INICIACION
NIVEL DE
ACTIVIDAD
INICIO DEL
PROYECTO O
FASE
FIN DEL
PROYECTO O
FASE
PROCESOS
DE
EJECUCION
PROCESOS
DE CIERRE
TIEMPO
PROCESOS
DE CONTROL
Notes: La figura representa la distribución de los grupos de procesos de la gerencia de proyectos en el ciclo de vida de los proyectos o dentro de una fase del ciclo de vida. Debe considerarse que los grupos de procesos de la gerencia de proyectos no son actividades discretas realizadas una sola vez, sino que se tratan de actividades superpuestas e iterativas que ocurren con distintos niveles de intensidad a lo largo de cada fase del proyecto.

## Slide 24: Gestión de Proyectos Conceptos
María Mercedes Corral S. Msc.
Luis Francisco Martínez